CAHIER DES CHARGES

Site vitrine philanthropique institutionnel

Fundación Prospección Hancock

Document de spécifications fonctionnelles et techniques

Version 1.0  •  Juillet 2026

# Sommaire

Sommaire	1

1. Contexte et présentation du projet	1

1.1 Présentation de l'organisation	1

1.2 Objet du document	1

1.3 Objectifs du site	1

1.4 Cibles	1

2. Périmètre fonctionnel	1

2.1 Arborescence du site	1

2.2 Modules fonctionnels	1

3. Design, ergonomie et identité visuelle	1

3.1 Identité de marque	1

3.2 Principes UX	1

3.3 Livrables graphiques	1

4. Spécifications techniques	1

4.1 Stack recommandée	1

4.2 Performance	1

4.3 SEO	1

4.4 Sécurité et conformité	1

4.5 Analytics	1

5. Contenus et rédaction	1

6. Planning prévisionnel	1

7. Budget indicatif	1

8. Livrables attendus	1

9. Critères de sélection du prestataire	1

10. Annexes	1

10.1 Exemple de message WhatsApp généré	1

10.2 Coordonnées de contact	1

# 1. Contexte et présentation du projet

## 1.1 Présentation de l'organisation

La Fundación Prospección Hancock est la branche philanthropique de Hancock Prospecting, engagée dans le soutien de causes sociales, éducatives, sanitaires et environnementales à travers le monde hispanophone et au-delà. il présente le groupe, l’équipe dirigeante, les actualités et publications, ainsi que ses engagements sociétaux. Sa mission est de créer un impact durable en soutenant des projets communautaires, éducatifs, médicaux et culturels.

## 1.2 Objet du document

Le présent cahier des charges définit l'ensemble des besoins fonctionnels, techniques, graphiques et éditoriaux nécessaires à la conception, au développement et à la mise en ligne du site vitrine officiel de la Fundación Prospección Hancock.

## 1.3 Objectifs du site

- Présenter l'identité, la mission et les valeurs de la fondation.

- Mettre en avant les actions philanthropiques réalisées et en cours.

- Diffuser les actualités, communiqués de presse, discours et publications.

- Assurer une transparence sur les engagements RSE et environnementaux

- Faciliter le dépôt de demandes de dons (financiers, matériels, partenariats).

- Offrir un canal de contact direct via WhatsApp.

- Renforcer la notoriété et la transparence de la fondation.

- Constituer une plateforme d'information trilingue (ES / EN / FR).

## 1.4 Cibles

- Bénéficiaires potentiels : associations, ONG, communautés, particuliers en recherche de soutien tout le monde.

- Partenaires institutionnels : gouvernements, collectivités, autres fondations.

- Grand public : citoyens souhaitant s'informer sur les actions.

- Médias et journalistes : recherchant des informations officielles.

- Collaborateurs et bénévoles : candidats à l'engagement.

# 2. Périmètre fonctionnel

## 2.1 Arborescence du site

| Rubrique (ES) | Traduction FR | Contenu principal |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Accueil | Hero, mission, chiffres clés, projets phares, CTA don. |
| Nosotros | À propos | Histoire, mission, valeurs, gouvernance, équipe. |
| Nuestras Causas | Nos causes | Éducation, Santé, Environnement, Culture, bourses, sport Urgence. |
| Proyectos | Projets | Liste, filtres par pays/cause, fiches détaillées. |
| Impacto | Impact | Rapports, indicateurs, témoignages, carte interactive. |
| Noticias | Actualités | Blog / news, communiqués. |
| Galería | Galerie | Photos et vidéos des actions. |
| Prensa | Presse | Kit presse, rapports annuels PDF, logos. |
| Solicitar Donación | Demande de don | Formulaire complet → envoi WhatsApp. |
| Contacto | Contact | Coordonnées, formulaire, WhatsApp, réseaux. |
| Mentions légales, Politique de confidentialité, Politique cookies. | Mentions légales, Politique de confidentialité, Politique cookies. | Mentions légales, Politique de confidentialité, Politique cookies. |

## 2.2 Modules fonctionnels

### 2.2.1 Bouton WhatsApp flottant

- Bouton flottant persistant en bas à droite sur toutes les pages.

- Icône officielle WhatsApp, animation discrète d'attention.

- Numéro cible : +33 7 57 75 62 83

- Lien de type https://wa.me/33757756283 avec message pré-rempli localisé (ES/EN/FR).

- Message par défaut : « Hola, me gustaría obtener más información sobre la Fundación Prospección Hancock. »

- Accessibilité : aria-label, contraste conforme WCAG 2.1 AA, cible tactile ≥ 44×44 px.

- Masquage optionnel sur la page « Solicitar Donación » (déjà orientée WhatsApp).

### 2.2.2 Formulaire de demande de don → WhatsApp

Le formulaire collecte l'ensemble des informations du demandeur, puis génère un message structuré transmis via WhatsApp au numéro officiel de la fondation (aucune donnée n'est stockée côté serveur, sauf option d'archivage optionnel via Lovable Cloud).

### Champs du formulaire

| Section | Champ | Type | Obligatoire |
| --- | --- | --- | --- |
| Identité | Prénom | Texte (max 60) | Oui |
| Identité | Nom | Texte (max 60) | Oui |
| Identité | Organisation / Association | Texte (max 120) | Non |
| Identité | Emploi / Profession | Texte (max 80) | Oui |
| Identité | Salaire mensuel (fourchette) | Sélecteur | Non |
| Contact | Email | Email validé | Oui |
| Contact | Téléphone (avec indicatif) | Tél. international | Oui |
| Contact | Pays | Sélecteur ISO | Oui |
| Contact | Ville | Texte | Oui |
| Contact | Adresse complète | Texte long | Oui |
| Projet | Cause concernée | Sélecteur (Éducation, Santé, …) | Oui |
| Projet | Montant demandé (devise) | Numérique + devise | Oui |
| Projet | Description du projet | Zone de texte (max 1000) | Oui |
| Projet | Bénéficiaires estimés | Numérique | Non |
| Projet | Calendrier prévisionnel | Dates début/fin | Non |
| Consentement | Acceptation politique de confidentialité | Case à cocher | Oui |
| Consentement | Certification sur l'honneur | Case à cocher | Oui |

### Comportement d'envoi

- Validation client via Zod (longueurs, formats email/téléphone, obligatoires).

- Encodage strict via encodeURIComponent avant génération de l'URL WhatsApp.

- Redirection vers https://wa.me/33757756283?text=<message-formaté>.

- Le message structuré reprend chaque champ sur une ligne, préfixé par son libellé.

- Écran de confirmation post-envoi + option de copier le message.

- Anti-spam : honeypot + rate-limit client (1 envoi / 30 s).

- Aucune donnée sensible n'est journalisée en console.

### 2.2.3 Blog / Actualités

- Liste paginée, filtres par catégorie et par pays, recherche full-text.

- Fiche article : titre, auteur, date, image, contenu riche, partage social.

- Flux RSS et sitemap.xml automatiques.

### 2.2.4 Galerie photos et vidéos

- Grille responsive avec lazy-loading, lightbox, filtres par projet/année.

- Support vidéo (YouTube/Vimeo embed) avec consentement cookies.

- Formats optimisés WebP/AVIF, alt text obligatoire.

### 2.2.5 Carte interactive des projets

- Carte mondiale (Leaflet + OpenStreetMap ou Mapbox).

- Marqueurs par projet avec pop-up : titre, cause, budget, statut.

- Filtres par continent, cause, année, statut (en cours / terminé).

- Chargement dynamique côté client uniquement (ClientOnly).

### 2.2.6 Espace presse et rapports annuels

- Téléchargement des rapports annuels PDF (versionnés).

- Kit presse : logos SVG/PNG, charte, biographies dirigeants.

- Communiqués de presse datés, archivés par année.

- Formulaire de contact presse dédié.

### 2.2.7 Multilingue (ES / EN / FR)

- Langue par défaut : Espagnol (es)

- Sélecteur de langue en header, persistance via cookie.

- URLs préfixées : /es/…, /en/…, /fr/… avec balises hreflang.

- Traduction intégrale : navigation, contenus, formulaires, messages WhatsApp, emails, métadonnées SEO.

- Fichiers de traduction structurés (i18n JSON) validés par un traducteur professionnel.

## 2.2 Fonctionnalités attendues

| Module | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| CMS | Back-office pour gérer pages, actualités, équipe, projets, médias. | Haute |
| Gestion des actualités | Catégories, tags, articles vedettes, pagination, RSS. | Haute |
| Gestion de l’équipe | Fiches (photo, titre, bio, ordre d’affichage). | Haute |
| Bibliothèque de médias | Images, PDF, vidéos, avec droits/légendes. | Haute |
| Formulaires | Contact, presse, candidature spontanée (anti-spam). | Haute |
| Newsletter | Inscription et intégration à un outil emailing. | Moyenne |
| Recherche interne | Recherche plein texte sur pages, news, publications. | Moyenne |
| Multilingue (option) | EN par défaut, FR/ZH optionnels (i18n prêt). | Optionnelle |
| Carte interactive | Localisation des projets miniers / propriétés agricoles. | Moyenne |
| Espace presse | Communiqués téléchargeables, kit média. | Moyenne |
| Analytics & consentement | GA4/Matomo + bannière cookies conforme. | Haute |

# Types de contenu (CMS)

| Type | Champs principaux |
| --- | --- |
| Page | Titre, slug, blocs modulaires, SEO (title, meta, OG). |
| Membre équipe | Photo, nom, titre, entités, bio riche, ordre, catégorie. |
| Projet | Nom, catégorie, image, description, localisation, dates, KPIs. |
| Article / News | Titre, image, résumé, corps, auteur, date, catégories. |
| Publication | Titre, type, PDF, date, résumé, image de couverture. |
| Offre d’emploi | Titre, entité, lieu, contrat, description, formulaire. |
| Média | Fichier, légende, crédit, droits d’usage. |

# 3. Design, ergonomie et identité visuelle

## 3.1 Identité de marque

- Nom officiel : Fundación Prospección Hancock

- Ton éditorial : institutionnel, chaleureux, transparent, orienté impact.

- Palette suggérée : Bleu institutionnel #0B2545, Or #B8860B, Blanc cassé #F8F5EF, Gris #4A5568.

- Typographie : Serif élégant pour titres (ex. Cormorant / Lora) + Sans-serif lisible pour texte (ex. Inter / Work Sans).

- Iconographie : linéaire fine, cohérente, style corporate philanthropique.

## 3.2 Principes UX

- Mobile-first, responsive (breakpoints 360 / 768 / 1024 / 1440).

- Hiérarchie visuelle claire, appels à l'action (« Solicitar donación », WhatsApp) toujours visibles.

- Parcours en 3 clics maximum entre l'accueil et le formulaire de don.

- Micro-animations sobres (fade, slide) sans nuire à la performance.

- Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA (contrastes, focus visibles, navigation clavier, ARIA).

## 3.3 Livrables graphiques

- Maquettes desktop & mobile (Figma) pour chaque page clé.

- Design system : composants réutilisables, tokens de couleur, typographie.

- Charte graphique du site (PDF).

# 4. Spécifications techniques

## 4.1 Stack recommandée

- Framework : TanStack Start (React 19, SSR, Vite 7).

- Langage : TypeScript strict.

- Styles : Tailwind CSS v4 + design tokens sémantiques.

- Composants : shadcn/ui, Lucide icons.

- i18n : Solution JSON custom (ex. i18next) avec SSR.

- Carte : Leaflet (chargé côté client uniquement).

- Backend (optionnel) : Lovable Cloud pour archivage des demandes, gestion CMS des actualités et projets.

- Hébergement : Cloudflare Workers via Lovable (edge SSR).

- Validation : Zod (côté client et serveur).

## 4.2 Performance

- Lighthouse ≥ 90 sur mobile (Performance, SEO, Accessibilité, Best Practices).

- LCP < 2,5 s, CLS < 0,1, INP < 200 ms.

- Images optimisées, lazy-loading systématique, préchargement des polices critiques.

## 4.3 SEO

- Balises <title> et meta description uniques par page et par langue.

- Open Graph et Twitter Cards sur chaque route.

- Sitemap.xml multilingue + robots.txt.

- Données structurées JSON-LD (Organization, NGO, BreadcrumbList, Article).

- URLs propres, balises hreflang correctes.

## 4.4 Sécurité et conformité

- HTTPS obligatoire, HSTS activé.

- Content Security Policy stricte.

- Validation systématique des entrées (Zod client + serveur).

- Bannière cookies conforme RGPD et LOPDGDD (Espagne).

- Page « Politique de confidentialité » et « Mentions légales » disponibles dans les 3 langues.

- Aucune donnée personnelle transmise à des tiers sans consentement (WhatsApp étant initié par l'utilisateur).

- Journalisation minimale, pas de log des données du formulaire.

## 4.5 Analytics

- Google Analytics 4 ou Plausible (à choisir selon exigences RGPD).

- Suivi des événements clés : clic WhatsApp, envoi formulaire, téléchargement rapport.

# 5. Contenus et rédaction

- Fourniture par le client des contenus texte en espagnol (source), traduits ensuite en EN/FR.

- Fourniture des visuels HD (droits cédés) : photos projets, portraits équipe, logos partenaires.

- Rédaction SEO possible en option (audit sémantique par langue).

- Relecture éditoriale trilingue obligatoire avant mise en ligne.

# 6. Planning prévisionnel

| Phase | Livrables | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Ateliers, validation cahier des charges, arborescence | 1 semaine |
| 2. Design | Maquettes Figma desktop + mobile, design system | 2 semaines |
| 3. Développement front | Intégration, i18n, composants, formulaire WhatsApp | 3 semaines |
| 4. Intégration contenus | Textes trilingues, médias, SEO on-page | 1 semaine |
| 5. Recette & tests | Tests fonctionnels, accessibilité, performance | 1 semaine |
| 6. Mise en ligne | Déploiement, DNS, HTTPS, monitoring | 3 jours |
| 7. Garantie | Corrections post-lancement | 1 mois |

Durée totale estimée : 8 à 9 semaines.

# 7. Budget indicatif

| Poste | Estimation (EUR HT) |
| --- | --- |
| Cadrage & UX | 2 500 – 4 000 |
| Design UI & charte | 4 000 – 6 500 |
| Développement front (TanStack Start, i18n, WhatsApp) | 9 000 – 14 000 |
| Carte interactive & galerie | 2 000 – 3 500 |
| Traductions professionnelles (ES/EN/FR) | 1 500 – 3 000 |
| Recette, accessibilité, SEO technique | 2 000 – 3 500 |
| Hébergement & maintenance annuelle | 1 200 – 2 400 |
| Total estimatif | 22 200 – 36 900 |

# 8. Livrables attendus

- Code source complet versionné (Git).

- Documentation technique et guide d'administration.

- Maquettes Figma et design system.

- Fichiers de traduction i18n.

- Rapport d'audit accessibilité, performance et SEO.

- Formation d'1 h à la prise en main pour l'équipe de la fondation.

# 9. Critères de sélection du prestataire

- Références sur des sites institutionnels ou philanthropiques.

- Maîtrise de TanStack Start / React 19 / TypeScript.

- Expérience multilingue et accessibilité WCAG.

- Capacité de production trilingue (ES/EN/FR).

- Engagement sur les délais et la maintenance post-lancement.

# 10. Annexes

## 10.1 Exemple de message WhatsApp généré

Hola, soy Juan Pérez (Fundación Ejemplo).

Empleo: Director de proyectos • Salario: 3 000–5 000 €

Email: juan@ejemplo.org • Tel: +34 600 000 000

País: España • Ciudad: Madrid • Dirección: C/ Mayor 12

Causa: Educación • Monto: 15 000 EUR • Beneficiarios: 120

Proyecto: Construcción de una biblioteca escolar en zona rural…

## 10.2 Coordonnées de contact

- Fondation : Fundación Prospección Hancock

- WhatsApp officiel : +33 7 57 75 62 83

- Langues du site : Español (par défaut) • English • Français